# Auditoría Técnica y Master Action Plan — Cerebro Económico NLA

Fecha: 2026-06-24 · Auditor: Claude (Opus 4.8) · Alcance de la auditoría: solo lectura

Repo: github.com/nicolasr-uner/dashboard-economico · Clasificación: Tipo 1 (dashboard público liviano) con auditoría de seguridad reforzada (matices Tipo 2)

Nota metodológica: los Pasos 0-3 (identificación, reconocimiento, código, calidad/seguridad) se ejecutaron en modo solo lectura. La cobertura de datos se midió en vivo sobre db.sqlite3 el 2026-06-24 (consulta SELECT de solo lectura), no se estimó del informe obsoleto de abril.

## 1. Resumen Ejecutivo

Qué es (según lo encontrado): plataforma de inteligencia macroeconómica multi-país (Colombia, México, Brasil, Ecuador + Global) construida sobre Streamlit (UI) + SQLAlchemy (ORM) + conectores httpx/BeautifulSoup a bancos centrales y organismos (BCB, FRED, Banxico, BanRep, XM, World Bank, BCE, IMF) + modelos statsmodels (Holt-Winters / ARIMA / Ensemble). Convive un andamiaje Django legacy (apps core/scraper/ai_engine) que está muerto y aislado (ningún archivo del stack vivo lo importa). Tipo 1 + matices Tipo 2.

Semáforo global: 🟡 (avanzando pero estancado operativamente).

El producto central (datos + dashboard) está mucho más maduro de lo que decía la documentación, pero hay tres frenos para producción: datos sin refrescar 63 días, cero pruebas, y deuda legacy + despliegue sin confirmar.

Completitud estimada: ~70 % (rango 65-75 %).

Metodología (ponderada por componente; el % global pondera madurez de cada bloque, densidad de TODOs, cobertura de tests, estado de deploy y si corre):

| Componente | Estado | Madurez |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de datos / cobertura | 92,4 % cobertura (208/225 vars con datos, 79.624 filas) PERO frescura nula desde 2026-04-22 | ~70 % efectivo |
| Conectores | 9/9 implementados (verificado: bce.py e imf_weo.py NO son stubs) | ~90 % |
| UI dashboard | Monolito streamlit_app.py 100 % funcional; migración multipágina al 40 % (2/5 páginas reales, 3 stubs) | ~70 % |
| Proyecciones estadísticas | Implementadas; se calculan en vivo (0 filas PROJECTION persistidas) | ~80 % |
| Capa IA (chatbot/analyzer) | Implementada pero infrautilizada (ai_analysis_log = 1 fila) | ~50 % |
| Pruebas automatizadas | 0 reales | 0 % |
| Linters / formatters | Ninguno configurado | 0 % |
| CI/CD + despliegue | Backfill diario existe pero caído; deploy a Streamlit Cloud no confirmado ni automatizado | ~40 % |
| Seguridad / repo hygiene | Secrets bien aislados, pero db.sqlite3 + memoria_chat.txt commiteados y credenciales hardcodeadas en docker-compose.yml | ~60 % |
| Limpieza arquitectónica | Stack Django legacy aún presente; doble-ORM | ~30 % |

Qué falta esencialmente para producción (una frase): reparar el pipeline de ingesta (los datos llevan 63 días sin actualizarse), confirmar y automatizar el despliegue (Streamlit Cloud), y eliminar la deuda legacy (Django + higiene de repo + un mínimo de pruebas y linting).

## 2. Auditoría Técnica

### 2.1 Stack y Arquitectura (real)

- Vivo: streamlit_app.py (~1.389 líneas, 87 KB) + estructura multipágina 🏠_Home.py + pages/ (duplicación de entrypoint). Datos vía data/database.py → models/schema.py (SQLAlchemy) → db.sqlite3 (local) o PostgreSQL/Supabase (DATABASE_URL). Ingesta orquestada por data/agent.py (VariableAgent) usando connectors/registry.py → connectors/*.py.

- Legacy/muerto (aislado): manage.py, config/ (Django settings/urls/wsgi/asgi), apps core/scraper/ai_engine, templates/, static/, y orquestación Celery/Redis en docker-compose.yml + scheduler/. Verificado: ningún archivo del stack Streamlit importa Django.

- Entrypoints: ambigüedad real entre streamlit_app.py (monolito) y 🏠_Home.py (multipágina). Hay que fijar el canónico para Streamlit Cloud.

### 2.2 Estado de Calidad (verificado)

- Pruebas: 0 reales. core/scraper/ai_engine/tests.py son stubs de startapp; test_apis_temp.py es ad-hoc (gitignored). Sin pytest.ini, .coveragerc, ni [tool.pytest].

- Linters/formatters: ninguno (sin ruff/black/flake8/isort/pre-commit/.editorconfig).

- Build/run: se ejecuta con streamlit run streamlit_app.py. Dockerfile sin CMD/EXPOSE. Procfile (Heroku) y docker-compose.yml apuntan a Django/Celery → rotos/abandonados (ver 2.4).

### 2.3 Estado de Datos (medido en vivo, 2026-06-24)

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Variables definidas / activas | 225 / 225 |
| Variables con datos | 208 (92,4 %) |
| Filas fact_timeseries | 79.624 (REAL_OFFICIAL 78.258 · ESTIMATION 1.366 · PROJECTION 0) |
| Frescura (máx. fecha `REAL_OFFICIAL`) | 2026-04-22 → 63 días de retraso 🔴 |
| Cobertura por país | CO 96/99 · BR 36/37 · MX 28/33 · EC 24/31 · Global 24/25 |
| dim_consensus_forecast | 158 |
| project_financials | 0 (ingestor Excel no pobló la DB) |
| ai_analysis_log | 1 (IA casi sin uso) |

El docs/audit_report.md (abril) reportaba ~13 % de cobertura: está obsoleto y subestima masivamente el proyecto.

### 2.4 Deuda Técnica

- Doble-ORM sobre las mismas entidades (Django core/models.py vs SQLAlchemy models/schema.py); db.sqlite3 contiene ambas familias de tablas (core_*/auth_*/django_* y dim_*/fact_timeseries).

- Stack Django legacy completo sin servir (apps, urls, views, templates, static, manage.py).

- Migración multipágina a medias: 3/5 páginas son stubs "en construcción".

- `requirements.txt` incompleto para los paths legacy: sin Django/DRF/Celery/Redis → confirma que Heroku/Docker no son el target real. Versiones laxas (>=), sin lockfile.

- `imf_weo.py` con interfaz divergente: funciones a nivel de módulo (no hereda BaseConnector, sin fetch_series) → revisar integración con registry.py.

- 103 variables con `api_provider = NULL` (100 con datos): etiquetado de procedencia incompleto.

### 2.5 Seguridad (críticos marcados)

| # | Hallazgo | Sev. | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | db.sqlite3 (9,9 MB) commiteado y NO cubierto por .gitignore (solo ignora -wal/-shm) | 🔴 | git ls-files |
| S2 | memoria_chat.txt (54 KB, log de chat de desarrollo) commiteado | 🟡 | git ls-files |
| S3 | docker-compose.yml commiteado con credenciales hardcodeadas (dashboard_user/dashboard_password) | 🔴 | docker-compose.yml |
| S4 | DATABASE_URL de Supabase con contraseña embebida en .env/secrets.toml (gitignored, no en git) → rotar por precaución | ⚠️ | .env, .streamlit/secrets.toml |
| S5 | .streamlit/config.toml: enableXsrfProtection=false, enableCORS=false | 🟡 | .streamlit/config.toml |
| S6 | .env: SECRET_KEY="django-insecure-...", DEBUG=True (solo afecta Django legacy) | 🟡 | .env |
| — | ✅ .env, secrets.toml, *.xlsx (Exagon/Ruitoque) NO trackeados; sin API keys hardcodeadas en .py | 🟢 | verificado |

### 2.6 Inventario de Pendientes (TODOs)

Solo 3 marcadores en todo el código (excl. venv), los 3 textos de UI en streamlit_app.py (L463, L867, L1200) — no es deuda de código. Codebase limpio de marcadores TODO/FIXME/HACK/XXX.

### 2.7 Features Incompletas

| Ítem | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Página Contexto Global | pages/3_🌍_Contexto_Global.py | Stub "en construcción" |
| Página Energía | pages/4_⚡_Energia.py | Stub "en construcción" |
| Página Data Hub | pages/5_📚_Data_Hub.py | Stub "en construcción" |
| Finanzas corporativas | scripts/read_excel_models.py → project_financials | Ingestor construido, DB vacía (0 filas) |
| Persistencia de proyecciones | projections/models.py | 0 filas PROJECTION; se calculan en vivo |
| Análisis IA de anomalías | ai_engine/analyzer.py | Implementado, 1 sola ejecución registrada |

## 3. Master Action Plan — Ruta Crítica hacia Producción

MoSCoW: Must / Should / Could / Won't. Esfuerzo: S(≤2 h) · M(½-1 día) · L(2-3 días).

Cada tarea está redactada para convertirse en un prompt ONESHOT ejecutable.

### Fase 1 — Bloqueantes (correr/desplegar limpio)

| ID | Tarea | Archivo/Módulo | MoSCoW | Esf. | Depende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Diagnosticar por qué la ingesta se detuvo el 2026-04-22: revisar runs de GitHub Actions y correr python scripts/backfill.py --days 7 para ver si las APIs responden y dónde escribe (sqlite local vs Supabase) | .github/workflows/data_ingestion.yml, scripts/backfill.py, models/db.py | Must | M | — |
| B2 | Reparar el pipeline: asegurar que el cron escribe en la DB de producción (Supabase) con los secrets correctos y vuelve a refrescar a diario | .github/workflows/data_ingestion.yml, data/agent.py | Must | M | B1 |
| B3 | Fijar el entrypoint canónico (decidir monolito streamlit_app.py vs multipágina 🏠_Home.py) y declararlo para Streamlit Cloud | streamlit_app.py, 🏠_Home.py, .streamlit/ | Must | S | — |

### Fase 2 — Features Faltantes (mínimo de alcance)

| ID | Tarea | Archivo/Módulo | MoSCoW | Esf. | Depende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Resolver las 3 páginas stub: completarlas con la lógica del monolito o eliminarlas si se mantiene el monolito | pages/3_*.py, pages/4_*.py, pages/5_*.py | Must | M | B3 |
| F2 | Poblar project_financials ejecutando el ingestor de Excel (si el tab de finanzas corporativas es alcance), o desactivar el tab | scripts/read_excel_models.py, models/schema.py | Should | M | — |
| F3 | Integrar imf_weo.py al patrón de registry.py (adaptar a BaseConnector/fetch_series) o documentar su uso aparte | connectors/imf_weo.py, connectors/registry.py | Could | M | — |
| F4 | Cerrar brechas por proveedor: 5 vars Banxico (token) y 4 vars Ecuador sin datos | connectors/banxico.py, connectors/bce.py | Should | M | B2 |

### Fase 3 — Refactorización y Pruebas

| ID | Tarea | Archivo/Módulo | MoSCoW | Esf. | Depende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Eliminar el stack Django legacy (apps core/scraper/ai_engine, config/ Django, manage.py, templates/, static/, scheduler/) tras rescatar lo útil | árbol Django | Should | L | B3 |
| R2 | Consolidar a un único ORM (SQLAlchemy) e introducir migraciones formales (Alembic) | models/, nueva carpeta migrations/ | Should | L | R1 |
| R3 | Añadir suite mínima de tests (pytest): parsing de conectores, queries de data/database.py, forecast_ensemble | nuevo tests/, pytest.ini | Must | M | — |
| R4 | Limpiar api_provider = NULL en las 103 variables (etiquetar procedencia) | scripts/seed_variables_v4.py, db.sqlite3 | Could | S | — |

### Fase 4 — Seguridad y Hardening

| ID | Tarea | Archivo/Módulo | MoSCoW | Esf. | Depende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Añadir a .gitignore: db.sqlite3, *.sqlite3, memoria_chat.txt; git rm --cached de los tres | .gitignore | Must | S | — |
| H2 | (Opcional) Purgar db.sqlite3/memoria_chat.txt del historial con git filter-repo/BFG si se considera sensible | repo | Could | M | H1 |
| H3 | Parametrizar credenciales de docker-compose.yml con ${VAR} o eliminar el archivo si Docker/Celery queda descartado | docker-compose.yml | Must | S | R1 |
| H4 | Rotar la credencial de Supabase (precaución) y confirmar que prod lee de st.secrets/env | Supabase, .streamlit/secrets.toml | Should | S | — |
| H5 | Endurecer .streamlit/config.toml (enableXsrfProtection=true) si el dashboard será público | .streamlit/config.toml | Should | S | B3 |
| H6 | Sincronizar .env.example con las vars reales (o eliminar las de Django si R1 se ejecuta) | .env.example | Should | S | R1 |

### Fase 5 — Despliegue / Lanzamiento

| ID | Tarea | Archivo/Módulo | MoSCoW | Esf. | Depende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Confirmar Streamlit Cloud como target, configurar secrets en el panel y alinear requirements.txt al stack vivo | requirements.txt, Streamlit Cloud | Must | S | B3, F1 |
| D2 | Ampliar CI: ruff + pytest + pip-audit en PR, y notificación si el backfill falla (se cayó silenciosamente en abril) | .github/workflows/ | Should | M | R3 |
| D3 | Fijar dependencias / lockfile (pip freeze → requirements.lock o pin de versiones) | requirements.txt | Should | S | — |
| D4 | Actualizar documentación obsoleta (docs/audit_report.md, README "Estado del Proyecto") con la cobertura real | docs/, README.md | Could | S | — |

## 4. Definition of Done

☐ El cron de ingesta corre a diario y la frescura de REAL_OFFICIAL es ≤ 7 días.

☐ Un único entrypoint Streamlit, desplegado y accesible por URL (Streamlit Cloud) con secrets en el panel.

☐ No quedan páginas "en construcción": las 5 funcionan o se consolidan en el monolito.

☐ Stack Django legacy eliminado (o explícitamente conservado y documentado); un solo ORM.

☐ db.sqlite3 y memoria_chat.txt fuera del repo; sin credenciales hardcodeadas en archivos versionados.

☐ Suite de tests mínima en verde + ruff sin errores, ambos en CI.

☐ requirements.txt alineado al stack vivo y con versiones reproducibles.

☐ Documentación (README, docs/) refleja la cobertura y arquitectura reales.

## 5. Siguientes Pasos Inmediatos (propuestos, NO ejecutados)

- Diagnosticar el pipeline caído (B1): gh run list --workflow=data_ingestion.yml para ver los últimos runs, y python scripts/backfill.py --days 7 (con permiso) para comprobar si las APIs responden y por qué se detuvo el 2026-04-22.

- Higiene de repo (H1): en una rama nueva, git rm --cached db.sqlite3 memoria_chat.txt y añadir db.sqlite3, *.sqlite3, memoria_chat.txt a .gitignore.

- Decidir entrypoint y plan de limpieza Django (B3 + R1): confirmar streamlit_app.py vs multipágina y planear el git rm -r del árbol Django legacy.

Generado por auditoría técnica de solo lectura. La auditoría no modificó ningún archivo del proyecto; esta entrega solo crea archivos nuevos en `docs/`.